**Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я**

 **И Р К У Т С К А Я О Б Л А С Т Ь**

 **К И Р Е Н С К И Й Р А Й О Н**

 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31**

**20.03.2018г. п. Алексеевск**

***« Об утверждении комплексного плана- графика мероприятий,***

***направленного на избавление от визуального мусора и создания привлекательного***

***облика территории Алексеевского муниципального образования на 2018-2022годы»***

 В целях реализации приоритетного проекта « Формирование комфортной городской среды» и организации выполнения работ направленных на избавление от визуального мусора на территории Алексеевского муниципального образования:

 **П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:**

1. Утвердить комплексный план- график мероприятий, направленный на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Алексеевского муниципального образования на 2018-2022годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете « Вестник» и на официальном сайте администрации Алексеевского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

 Глава Алексеевского муниципального образования: А.М. Селиванов

 Приложение

 к постановлению № 31 от 20.03.2018г.

 **Комплексный план- график мероприятий, направленный на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Алексеевского МО на 2018-2020годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения  | Ответственный исполнитель |
| 1 | Проведение ревизий использующих рекламных конструкций | в течении 2018года | Администрация Алексеевского муниципального образования |
| 2 | Проверка соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий Алексеевского МО, нормам федерального законодательства и правилам благоустройства | до декабря 2018года | Администрация Алексеевского муниципального образования |
| 3 | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил благоустройства | постоянно | Администрация Алексеевского муниципального образования |
| 4 | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения) | до декабря 2019года | Администрация Алексеевского муниципального образования |
| 5 | Проведение информационно- разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | в течении реализации плана- графика | Администрация Алексеевского муниципального образования |

Глава Алексеевского муниципального образования:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Селиванов