**ПРОЕКТ**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КИРЕНСКИЙ РАЙОН

АЛЕКСЕЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

п. Алексеевск «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории Алексеевского муниципального

 образования на 2018-2022 годы»

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», Уставом Алексеевского муниципального образования, в целях формирования современной городской среды и обеспечения комплексного подхода к благоустройству территорий Алексеевского муниципального образования:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского муниципального образования на 2018-2022 годы» (Приложение).

2. Довести настоящее постановление до сведения населения посредством размещения на официальном сайте администрации Алексеевского муниципального образования.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Алексеевского

муниципального образования А.М.Селиванов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Алексеевского муниципального образования

 от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. № \_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Формирование современной городской среды на территории Алексеевского муниципального образования на 2018-2022 годы**

**(**далее - муниципальная программа)

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Алексеевского муниципального образования  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Администрация Алексеевского муниципального образованияЖители посёлка |
| Цель муниципальной программы  | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Алексеевского муниципального образования  |
| Задачи муниципальной программы | 1. обеспечение формирования единого облика муниципального образования; 2. обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; 3. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. 4. внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, сквера Победы, дворовых территорий, детской – спортивной площадки, набережной, площади Речников и т.д.  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы  | Показатель результативности: 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами), \_\_\_\_ ед., \_\_\_\_\_\_ кв.м.;
2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов, проценты.
3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Алексеевского муниципального образования, проценты);
4. Количество благоустроенных общественных территорий (сквер Победы, Набережная, площадь Речников, детская – спортивная площадка), ед.
5. Площадь благоустроенных общественных территорий (сквер Победы, Набережная, площадь Речников, детская – спортивная площадка), кв.м.
6. Доля благоустроенных общественных территорий к общему количеству таких территорий, проценты.
7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя, кв.м./чел.
8. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в Программу, проценты, руб.
9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы.
10. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в Программу, проценты, руб.
11. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы.

Показатели результативности приведены в приложении № 1 к паспорту Программы. Значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложении № 2 к паспорту Программы.1. Количество соглашений о благоустройстве территорий, заключенных Администрацией Алексеевского муниципального образования с собственниками недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальными предпринимателями.
2. Количество соглашений о благоустройстве территорий индивидуальных жилых домов, заключенных Администрацией Алексеевского муниципального образования с собственниками данных домов и земельных участков, находящихся в их собственности.
 |
| Сроки реализации муниципальной программы | Программа разработано на пять лет. С 2018г. по 2022 год |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы | Финансирование программы на 2018 – 2022 годы составит \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, том числе: 2018 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, 2019 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, 2020 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, 2021 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, 2022 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,областного бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, том числе: 2018 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,2019 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,2020 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, 2021 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, 2022 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, местного бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей в том числе:2018 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, 2019 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, 2020 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, 2021 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, 2022 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, юридические лица — 0,00 рублей.физические лица — 0,00 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории Алексеевского муниципального образования |

1. Характеристика текущего состояния благоустройства территории Алексеевского муниципального образования

 Формирование комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в Алексеевском муниципальном образовании.

 Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, сквера Победы, площадь Речников, набережной, озеленение территорий, устройство наружного освещения)

На реализацию муниципальной программы по благоустройству предусмотрены субсидии из федерального бюджета и бюджета Иркутской области, при условии софинансирования из местного бюджета. Не менее 2/3 средств должны быть направлены на благоустройство дворовых территорий, остальные 1/3 на благоустройство муниципальных пространств (общественных территорий). Субсидии будут предоставляться на реализацию мероприятий по благоустройству территорий функционального назначения (улиц, пешеходных зон, сквера, площади Речников, иных территорий) (далее – общественные территории) и дворовых территорий, под которыми понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковочными местами, тротуарами и автомобильными дорогами образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Общая площадь Алексеевского муниципального образования составляет 109,875 тыс. га

Общее количество общественных территорий на территории муниципального образования составляет 4 единицы площадью 5000 кв. м, из них количество благоустроенных общественных территорий по состоянию на 01.09.2017 года составляет – 0 (ноль).

Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов 35 единиц площадью 8250 кв. м, из них количество полностью благоустроенных (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием и спортивным, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) дворовых территорий по состоянию на 01.09.2017 года составляет - 0.

Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах на территории Алексеевского муниципального образования по состоянию на 01.09.2017 года составляет – 1068 человек.

Основной принцип формирования программ формирование комфортной городской среды - общественное участие. Общественные комиссии, создаются органами местного самоуправления, которые контролируют программу, согласовывают отчеты, принимают работы, в состав комиссий включаются представители политических партий и общественных движений. Согласно данного принципа осуществляются обязательное общественное обсуждение, утверждение настоящей муниципальной программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства, так же проводятся общественные обсуждения проекта правил благоустройства Алексеевского муниципального образования. В рамках данного принципа обеспечиваются свободное право граждан на подачу предложений по объектам для включения в программу, подробное информирование обо всех этапах реализации программы.

Формирование муниципальных программ на 2018-2022 годы осуществляется на территории всех муниципальных образований Иркутской области и Российской Федерации с численностью населения более 1000 человек. В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации программы осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведение благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

Все начинается с дворов. Дворовые территории включаются в программу только по инициативе жителей. При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

Создание общественного пространства. На основании инвентаризации общественных пространств и по выбору жителей осуществляется формирование плана (графика) благоустройства до 2022 неблагоустроенных общественных зон.

Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. При проведении работ по благоустройству дворовых территорий организуются и проводятся мероприятия для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.). Вместе с тем, содержание благоустроенных дворовых территорий и объектов благоустройства на них, согласно условий реализации программы, закрепляются за жильцами многоквартирных домов, территории которых были благоустроены.

Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории Алексеевского муниципального образования, развитие конкуренции

Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоящей программы создаются условия для привлечения молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн- проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и наиболее посещаемых общественных территорий Алексеевского муниципального образования являются:

 - недостаточное количество детских, спортивных и спортивно-игровых площадок, зон отдыха;

 - недостаточное количество оборудованных мест парковки транспортных средств на дворовых и общественных территориях;

 - недостаточное освещение или его полное отсутствие отдельных дворовых и общественных территорий;

 - недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

 - изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров или полное их отсутствие;

 Кроме того, городская среда требуе**т** проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. Основными причинами отсутствия необходимого количества обустроенных мест массового отдыха населения на территории Алексеевского муниципального образования являются отсутствие финансирования на благоустройство существующих пространств и недостаточное количество свободных участков для создания новых мест для спорта и отдыха. Необходимо решение вопросов благоустройства имеющихся пространств, для привлечения населения и создания обустроенных зон отдыха. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий создаст условия для организации полноценного досуга населения. Для определения конкретного перечня объектов благоустройства проведен анализ текущего состояния территории Алексеевского муниципального образования с инвентаризацией объектов благоустройства и составлением паспортов благоустройства дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

 Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки. В основном игровые и спортивные площадки были изготовлены и установлены самими жителями в период строительства жилых домов, срок эксплуатации которых составляет более 30 лет. Из всех дворовых территорий, расположенных на территории Алексеевского муниципального образования, в настоящее время полноценными игровыми площадками, соответствующими требованиям безопасности при их эксплуатации, не оборудована ни одна дворовая территория. А те отдельные площадки - самострои во дворах (качалки, качели, горки и т.п.), их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей поселка в игровых и спортивных модулях. Длительное время не проводилось благоустройство дворов. Проведение работ по оборудованию на дворовых территориях детских и спортивных площадок должно создать для детей условия для развития воображения, умственных и физических способностей.

 Также установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий практически полностью отсутствует или выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые насаждения за период долговременной эксплуатации благоустройства дворовых территорий требуют омолаживающей обрезки, удаление по причине их старения, многие требуют ухода и прореживания от сорных, сухостойных и больных древесных и кустарниковых растений. Озеленение территории — неотъемлемая и важная задача благоустройства дворов. Размещение деревьев и кустарников, открытых газонных участков и цветников должно быть взаимосвязано с территорией, ее размерами и конфигурацией, с различными сооружениями, а также, жилыми и общественными зданиями. Проведение данных мероприятий положительно скажется на эмоциональном состоянии проживающих в многоквартирных домах и поможет улучшить санитарные и экологические условия вокруг домов.

 В связи с постоянным увеличением количества индивидуальных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест на дворовых территориях. Проведение работ по строительству автостоянок на дворовых территориях, расширению существующих парковок позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания.

 В результате проведенного обследования установлено, что при длительной эксплуатации асфальтобетонное покрытие немногочисленных дворовых территории имеет дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

 На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допустимого, отсутствует совсем или имеющиеся светильники находятся в ветхом состоянии и требуют замены. Проведение мероприятий по замене существующих ламп на энергосберегающие лампы повышенной яркости или светильников (установка новых) целиком позволит создать безопасные условия для участников дорожного движения, уменьшить аварийные ситуации, обеспечить безопасность и исключить травматизм населения, а также создать условия для доступности маломобильных групп населения и граждан с детскими колясками.

 Анализ общественных территорий, показывает, что запущенное состояние сквера, отсутствие или недостаточное количество детских игровых площадок и зон отдыха на общественных территориях и во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения. В силу объективных причин, из-за ограниченности финансовых средств, объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территории функционального назначения благоустраиваются, но не в достаточном количестве и объемах. С целью существенных изменений данной ситуации Администрацией Алексеевского муниципального образования на протяжении последних лет привлекается население муниципального образования к участию в субботниках, конкурсах «Лучший двор».

 Для достижения цели Программы и обеспечения формирования единого благоустроенного облика муниципального образования, а также для привлечения к благоустройству территории Алексеевского муниципального образования не только граждан, проживающих в многоквартирных домах - необходимы мероприятия по заключению соглашений с гражданами, имеющими в собственности индивидуальные жилые дома и территории юридических лиц и предпринимателей.

 В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

 - повышение уровня комфортности проживания населения;

 - повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

 - улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

 - улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

 -привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства городских и дворовых территорий;

 - воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала;

 - поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства.

 Мероприятия Программы направлены на формирование современной городской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения. Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий Программы и своевременно координировать действия их исполнителей.

 Текущее состояние сферы благоустройства, в разрезе мероприятий, реализуемых в рамках данной Программы, на основании проведенной инвентаризации территорий общего пользования, в том числе общественных пространств, дворовых территорий, оценивается следующими показателями, приведенными в таблице 1:

 Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| Дворовые территории многоквартирных домов |
| 1. Количество дворовых территорий
 | Ед. |  |
| 1. Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
 |  |  |
| 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень)
 | Ед./кв.м. |  |
| 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, с озеленением, детской площадкой, пешеходными дорожками, тротуарами, автомобильными парковками (дополнительный перечень)
 | Ед./кв.м. |  |
| 1. Количество, площадь и доля благоустроенных территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов
 | Ед./кв.м./% |  |
| 1. Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов
 | Ед./кв.м./% |  |
| Территории общего пользования (общественные территории) |
| 1. Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения, всего, в том числе
 | Ед./кв.м. |  |
| - площадь Речников | Ед./кв.м. |  |
| - сквер Победы | Ед./кв.м. |  |
| - детская – спортивная площадка | Ед./кв.м. |  |
| - Набережная | Ед./кв.м. |  |
| - Мостик  | Ед./кв.м. |  |
| 1. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий, всего, из них
 | Ед./кв.м./% |  |
| - площадь Речников | Ед./кв.м. |  |
| - сквер Победы | Ед./кв.м. |  |
| - детская – спортивная площадка | Ед./кв.м. |  |
| - Набережная | Ед./кв.м. |  |
| - Мостик  | Ед./кв.м. |  |
| 9. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения нуждающихся в благоустройстве от общего количества общественных территорий, всего, из них: | Ед./кв.м./% |  |
| - площадь Речников | Ед./кв.м. |  |
| - сквер Победы | Ед./кв.м. |  |
| - детская – спортивная площадка | Ед./кв.м. |  |
| - Набережная | Ед./кв.м. |  |
| - Мостик  | Ед./кв.м. |  |
| 1. Количество жителей
 | Чел. | 2410 |
| 11. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | Кв.м./чел. | 0 |

 Мероприятия, направленные на благоустройство территории, требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство общественных территорий (площадей, улиц, пешеходных зон, сквера, иных территорий);

2) благоустройство дворовых территорий, предусматривающее минимальный перечень работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов, установку скамеек, установку урн для мусора).

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

3) благоустройство дворовых территорий, предусматривающее дополнительный перечень работ (оборудование детских площадок и (или) оборудование спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий, обустройство контейнерных площадок).

Условием выполнения работ из дополнительного перечня является выполнение работ по минимальному перечню, если указанные виды работ из минимального перечня выполнены, данный факт фиксируется фото и соответствующими актами.

Правительством Иркутской области установлено, что при выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательным является трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

Заинтересованными лицами, на включение в адресный перечень, выступают собственники помещений в многоквартирном доме, ТСЖ, либо собственники помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей (обслуживающей) организацией, а также собственники каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома.

Адресный перечень дворовых территорий, расположенных на территории Алексеевского муниципального образования на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах, приведен в приложении № 1 муниципальной программы.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

 1) повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

 2) запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

 3) запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

 4) сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Алексеевского муниципального образования.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

1. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области благоустройства территории Алексеевского муниципального образования,

основные цели и задачи Программы

 Цель Программы — создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Алексеевского муниципального образования.

 Для достижения целей и планируемых целевых показателей в рамках данной Программы необходимо решить следующие задачи:

 - обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

 - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

 - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

 Таким образом, разработка и реализация Программы должна обеспечить комплексный подход к благоустройству территории Алексеевского муниципального образования, создать организационно-финансовые механизмы взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики для решения поставленной цели.

4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере благоустройства территории Алексеевского муниципального образования

 Своевременная реализация Программы в полном объеме позволит повысить уровень благоустройства территории Алексеевского муниципального образования и сформировать современную городскую среду. Реализация мероприятий Программы позволит в целом обеспечить достижение ее целей, а также будет содействовать профилактике и недопущению социальной напряженности. Значения целевых показателей Программы соответствуют средним многолетним условиям развития благоустройства. Показатели рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имеющихся тенденций и их изменения при сохранении имеющегося уровня финансирования. Показатели развития отрасли приведены в приложении № 1 к паспорту настоящей Программы

3. Сроки реализации Программы в целом,

 Программа реализуется в 2018-2022 годах. Поэтапно

1. Задачи

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

* Актуализация правил благоустройства Алексеевского муниципального образования. Согласно ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
* Применение лучших практик (проектов, дизайн- проектов) при благоустройстве дворов и общественных пространств. При разработке концепции благоустройства для каждой территории необходимо учитывать потребности и запросы жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции. В концепции отражается настоящее и будущее территории: а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования данной территории, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории; б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.
* Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях». Анализ работы административной комиссии в течение 2017 года показал, что было рассмотрено 24 протокола о нарушении правил благоустройства Алексеевского муниципального образования.

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

 Постановление администрации Алексеевского муниципального образования от 25.07.2017 № 57/1 «Об утверждении Порядков представления, рассмотрения и оценки предложений о включении и общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» в Алексеевском муниципальном образовании на 2018-2022 годы;

 Постановление администрации Алексеевского муниципального образования от 17.07.2017 № 55/2 «О создании общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Алексеевском муниципальном образовании на 2018-2022 годы и утверждении ее состава.

* Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды;
* Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование комфортной городской среды. Данные мероприятия направлены на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств.
1. Благоустройство дворовых территорий.

 В целях благоустройства дворовых территорий сформирован адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 3 к Программе. При благоустройстве дворовой территории с привлечение бюджетных средств, в порядке, установленном Правительством области, выполняется минимальный перечень работ. Минимальный перечень включает в себя следующие виды работ (с указанием их нормативной стоимости (единичных расценок) предельных стоимостей их выполнения):

- ремонт дворовых проездов (асфальтирование) — 4 200 руб./кв.м.,

 - обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий — 3 249,72 руб./шт. для замены ламп на лампы энергосберегающие и 17 238,62 руб./шт. при необходимости замены всего светильника,

 - установка скамеек — 11 591,14 руб./шт.,

- установка урн для мусора — 6 200.00 руб./шт.

 Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий, предусмотренных данной Программой, осуществляется за счет:

 - субсидии из бюджета Российской Федерации в размере в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.,

 - субсидии из областного бюджета Иркутской области в размере в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.,

- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и областной субсидий в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (5- 10% от суммы субсидий),

 Собственники помещений в многоквартирных домах расположенных на территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории. Предложения об участии в муниципальной программе принимаются на общем собрании собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ. Обязательным условием участия дворовых территорий в Программе является трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве территории, которое отражается в предложении, направляемом в Администрацию Алексеевского муниципального образования. При формировании предложения на участие в отборе дворовых территорий для включения в настоящую Программу требуется разработка дизайн - проекта благоустройства дворовой территории. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в порядке, предусмотренным приложением № 4 к настоящей Программе. Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве рассмотрен и согласован решением общественной комиссией от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Доля трудового участия заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, а также порядок и формы трудового участия граждан в выполнении указанных работ приведены в приложении № 5 к настоящей Программе.

1. Благоустройство общественных пространств.

 В целях благоустройства общественных пространств, сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, согласно приложению № 3 к Программе.

 Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории. Очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан. Перечень общественных территорий, сформированный по итогам инвентаризации, для общественного обсуждения размещен на сайте Администрации Алексеевского муниципального образования. В дальнейшем данный перечень может быть дополнен, по мере поступления предложений от граждан и проведения инвентаризации дополнительных, ранее не учтенных территорий. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений о включении в настоящую Программу наиболее посещаемых общественных территорий определяется постановлением Администрации Алексеевского муниципального образования.

 Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий (сквера, площади, набережной и др.), предусмотренных данной Программой, осуществляется за счет:

- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере руб.,

- субсидии из бюджета Иркутской области в размере руб.,

- средств местного бюджета.

 Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в порядке, предусмотренным приложением № 4 к настоящей Программе.

 В целях повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий в рамках настоящей программы реализуются следующие принципы:

- участие граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы,

- отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу;

 - обеспечение квалифицированного участия заинтересованных граждан за счет размещения на официальном сайте Администрации Алексеевского муниципального образования достоверной и актуальной информации о дизайн - проекте по благоустройству общественных территорий, о результатах предпроектного исследования, а также самого дизайн - проекта благоустройства до проведения самого общественного обсуждения;

 - осуществление общественного (контроля собственников помещений в многоквартирных домах - применительно к дворовым территориям) контроля над процессом реализации проекта по благоустройству общественных и дворовых территорий (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта).

 В целях решения поставленных задач Программы подпрограммы не выделяются. Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы приведен в приложении №1 к настоящему паспорту Программы.

1. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы

 Планируемые расходы Программы направлены на благоустройство современной городской среды. Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям с указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе. Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования

 Решение задач Программы достигается реализацией отдельных мероприятий. Общий объем финансирования программы на 2018 – 2022 годы составит \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,

в том числе:

2018 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,

2019 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,

2020 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,

2021 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,

2022 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,

областного бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,

 в том числе:

 2018 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,

 2019 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,

 2020 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,

 2021 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,

2022 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,

местный бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей

в том числе:

2018 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,

 2019 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,

 2020 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,

2021 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,

2022 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,

юридические лица — 0,00 рублей.

 Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Алексеевского муниципального образования

 Реализацию мероприятий Программы, финансируемых из бюджета, осуществляет Администрация Алексеевского муниципального образования, которая является получателем бюджетных средств, и несет ответственность за их целевое использование. Текущее управление реализации Программы осуществляется администрацией Алексеевского муниципального образования.

Администрация Алексеевского муниципального образования

 а) обеспечивает разработку проекта постановления Администрации Алексеевского муниципального образования поселения «Об утверждении Программы» и её согласование в установленном порядке;

б) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень исполнителей Программы;

 в) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке, формировании, и реализации муниципальных программ;

 г) координирует деятельность исполнителей Программы в ходе реализации отдельных мероприятий программы;

 д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;

 е) запрашивает у исполнителей Программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе её реализации;

ж) подготавливает годовой отчет и представляет его в соответствующие органы;

 з) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации;

 и) по результатам годового отчета о ходе реализации Программы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей результативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения.

Исполнители Программы:

а) содействуют разработке отдельных мероприятий Программы;

б) осуществляют реализацию отдельных мероприятий Программы, в отношении которых они являются исполнителями;

в) представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации отдельных мероприятий Программы;

г) представляют разработчику информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

д) представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий Программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 № \_\_\_\_

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1.  | Цель программы: Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Алексеевского муниципального образования |
| 1.1 | Задачи программы:1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;
2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
3. Повышение уровня благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения, объектов находящихся в частной собственности и прилегающих к ним территорий;

4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории. |
| 1.2 | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | ед. | 0,1 | Администрация Алексеевского муниципального образованияпаспорт благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| кв.м. |
| 1.3 | 2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов. | % | 0,075 | Администрация Алексеевского муниципального образования паспорт благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Киренского городского поселения). | % | 0,075 | Администрация Алексеевского муниципального образования паспорт благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 4. Количество благоустроенных общественных территорий (скверы, набережные и т.д.). | ед. | 0,075 | Администрация Алексеевского муниципального образования паспорт благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 5. Площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.). | га | 0,075 | Администрация Алексеевского муниципального образования, паспорт благоустройства общественных пространств |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  6. Доля благоустроенных общественных территорий к общему количеству таких территорий. | % | 0,075 | АдминистрацияАлексеевского муниципального образования, паспорт благоустройства общественных пространств |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м | 0,75 | Администрация Алексеевского муниципального образования, паспорт благоустройства общественных пространств |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 8. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в Программу. | % | 0,075 | Администрация Алексеевского муниципального образования |  |  |  |  |  |
| руб. |
| 1.10 | 9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий. | чел./часы | 0,075 | Администрация Алексеевского муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 10. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в Программу. | % | 0,075 | Администрация Алексеевского муниципального образования |  |  |  |  |  |
| руб. |
| 1.12 | 11. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. | чел./часы | 0,075 | Администрация Алексеевского муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 12. Количество соглашений о благоустройстве территорий, заключенных Администрацией Алексеевского муниципального образования с собственниками недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальными предпринимателями. | шт. | 0,075 | Администрация Алексеевского муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 1.14 | 13. Количество соглашений о благоустройстве территорий индивидуальных жилых домов, заключенных Алексеевского муниципального образования поселения с собственниками данных домов и земельных участков, находящихся в их собственности. | шт. | 0,075 | Администрация Алексеевского муниципального образования |  |  |  |  |  |

Глава Алексеевского муниципального образования А.М.Селиванов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к паспорту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

 на территории Алексеевского муниципального

 образования на 2018-2022 годы»

 от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 № \_\_\_\_

Значения целевых показателей на долгосрочный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Плановый период | Долгосрочный период |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | Цель программы: Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Алексеевского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель 1. Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.)  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Целевой показатель 2. Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами)  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 12. Количество соглашений о благоустройстве территорий, заключенных Администрацией Алексеевского муниципального образования с собственниками недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальными предпринимателями. | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 13. Количество соглашений о благоустройстве территорий индивидуальных жилых домов, заключенных Администрацией Алексеевского муниципального образования с собственниками данных домов и земельных участков, находящихся в их собственности. | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Алексеевского муниципального образования А.М. Селиванов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды

 на территории Алексеевского муниципального

 образования на 2018-2022 годы»

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам

и отдельным мероприятиям муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Код бюджетной классификации | Расходы, (руб.), годы |
| ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого на период |
| Программа «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского муниципального образования на 2018-2022 годы»  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования. |
| Актуализация правил благоустройства Алексеевского муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) при благоустройстве дворов и общественных пространств  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.  |
| Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование комфортной городской среды | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Алексеевского муниципального образования |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Жилищное хозяйство  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг  |  |  |  | Х | 244 |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  |  |  |  | Х | 244 |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования  |
| Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий Алексеевского муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведение собраний для заинтересованных граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях входящих в состав Программы в СМИ, на официальном сайте администрации Алексеевского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Глава Алексеевского муниципального образования А.М. Селиванов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды

 на территории Алексеевского муниципального

 образования на 2018-2022 годы»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей

муниципальной программы Алексеевского муниципального образования

с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы | всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |
| федеральный бюджет |
| областной бюджет |
| внебюджетные источники |
| местный бюджет |
| юридические лица |

Глава Алексеевского муниципального образования А.М. Селиванов

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды

 на территории Алексеевского муниципального

 образования на 2018-2022 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, включенных для благоустройства в Программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой территории, кв.м. | Перечень выполняемых работ из минимального перечня | Перечень выполняемых работ из дополнительного перечня | Сметная стоимость выполнения работ, руб. | Размер финансового участия жителей многоквартирного дома, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |

Адресный перечень наиболее посещаемых общественных территорий Алексеевского муниципального образования, включенных для благоустройства в Программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес наиболее посещаемой общественной территории | Площадь территории, кв.м. | Перечень проводимых работ | Сметная стоимость работ, руб. |
|  |  |  |  |  |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Площадь территории, кв.м. | Перечень проводимых работ | Сметная стоимость работ, руб. |
|  |  |  |  |  |

Глава Алексеевского муниципального образования А.М.Селиванов

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды

 на территории Алексеевского муниципального

 образования на 2018-2022 годы»

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения

дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий (далее — Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы», в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика городской среды Алексеевского муниципального образования, формируемой в рамках Программы.

1.2. В качестве составных частей благоустройства территорий применяются декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, объекты озеленения, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации.

Все элементы благоустройства должны создавать композиционно-целостное единство и подчиняться общему дизайну концепции.

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ:

2.1.1. Для дворовых территорий — схема благоустройства дворовой территории, согласованная с ресурсоснабжающими организациями, в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, дефектной ведомости и сметного расчёта стоимости благоустройства дворовых территорий по минимальному перечню работ и дефектной ведомости и сметного расчёта стоимости благоустройства дворовых территорий по дополнительному перечню работ (в случае принятия такого решения собственниками).

2.1.2. Для общественных территорий — текстовая (описательная) часть и графическая часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

- общая пояснительная записка;

- фотофиксация и описание существующих объектов;

- описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки и т.п.).

Графическая часть включает в себя:

- схему планировочной организации земельного участка;

- ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;

- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования;

- спецификацию МАФ и элементов.

2.2. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия:

- условия сложившейся застройки;

- сеть пешеходных пространств на дворовых и общественных территориях следует формировать как единую систему, взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией поселка и окружающим ландшафтом;

- при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты, функциональные зоны, влияние географического расположения на колористическое решение, повышение информативности и комфортности среды.

2.3. Для системного решения градостроительных проблем города и создания многообразия и высоких эстетических качеств застройки необходимо отдавать предпочтение комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий с целью гармонизации городской среды, завершенности городской застройки, архитектурно-пространственной связи старых и новых элементов благоустройства.

3. Обсуждение дизайн-проектов

3.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства, утвержденными органами местного самоуправления, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами. В составе дизайн-проекта благоустройства должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

3.2. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий разрабатываются управляющими организациями, собственниками жилья, проходят общественные обсуждения на общих собраниях жильцов многоквартирных домов.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных Программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

Все решения, касающиеся обсуждения благоустройства дворовых территорий принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих многоквартирных домов. При необходимости и в особо спорных случаях рекомендуется повторно проводить общественные обсуждения, до достижения консенсуса между всеми заинтересованными сторонами.

3.3. Дизайн-проект по благоустройству общественных территорий пользования разрабатывается Администрацией Алексеевского муниципального образования и размещается на официальном сайте Алексеевского муниципального образования для обсуждения жителями поселка.

3.4. Жители Алексеевского муниципального образования могут подавать в письменном виде или в электронной форме обращения произвольной формы о согласовании или о несогласовании дизайн-проекта благоустройства общественной территории, предложенного к обсуждению (рекомендуемая форма обращения приводится в приложении к настоящему Порядку).

3.5. Обращения принимаются Администрацией Алексеевского муниципального образования в рабочие дни с 08:30 часов до 16:30 часов по адресу: п.Алексеевск, ул. Чапаева 65, . Телефон для справок: 8(39568) 5-21-99, 5-21-05, e-mail admalekseevsk@yandex.ru. admalekseevsk@mail.ru

3.6. Поступающие обращения подлежат обязательной регистрации в журнале учета входящей корреспонденции.

3.7. Обращения, представленные с нарушением срока подачи обращений, указанного в информации, размещаемой на официальном сайте Алексеевского муниципального образования с предлагаемым на обсуждение дизайн-проектом оставляются без рассмотрения.

3.8. По окончании принятия обращений, указанных в п. 3.4. настоящего Порядка, администрация Алексеевского муниципального образования готовит заключение.

Заключение содержит следующую информацию:

- общее количество поступивших обращений;

- количество поступивших обращений, оставленных без рассмотрения, с указанием причин отказа;

- количество одобренных обращений, рекомендуемых для согласования и утверждения с указанием причин одобрения;

- необходимости внесения изменений в предложенный дизайн-проект в связи с поступившими обращениями граждан,

- итоги голосования о принятии или непринятии предоставленного дизайн-проекта для дальнейшего его согласования и утверждения.

Результаты заключения носят рекомендательный характер.

3.9. В случае отсутствия обращений о согласовании или о несогласовании дизайн-проекта, предлагаемого к обсуждению, соответствующее решение принимает администрация Алексеевского муниципального образования.

4. Согласование и утверждение дизайн-проектов.

4.1. Согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется уполномоченными лицами из числа собственников помещений, указанных в предложениях на участие в отборе дворовых территорий для включения в Программу, по итогам общественных обсуждений на общих собраниях жильцов многоквартирных домов.

4.2. Согласование дизайн-проекта благоустройства общественных территорий по итогам общественного обсуждения, осуществляется администрацией Алексеевского муниципального образования

4.3. Дизайн-проекты на благоустройство дворовых и общественных территории утверждаются Главой администрации Алексеевского муниципального.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к порядку разработки, обсуждения

 с заинтересованными лицами и

 утверждения дизайн-проектов

 благоустройства дворовых и

 общественных территорий

Обращение

о согласовании (несогласовании) дизайн-проекта

благоустройства общественной территории

Настоящее обращение направлено от:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество

зарегистрированного по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

о согласовании (или несогласовании) предложенного к обсуждению дизайн-проекта благоустройства общественной территории «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рассмотрев предложенный дизайн-проект по благоустройству общественной территорий прошу Вас

 - согласовать представленный дизайн-проект

или

 - не согласовывать представленный дизайн-проект по причине:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю Администрации Алексеевского муниципального образования согласие на обработку моих персональных данных, включая выполнение действий по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), извлечению, обезличиванию, блокированию, удалению, использованию моих персональных данных, необходимых для внесения в информационные системы в целях подготовки и реализации Программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

дата подпись расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды

 на территории Алексеевского муниципального

 образования на 2018-2022 годы»

Порядок

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за из расходованием, а так же порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных работы

1.Общие положения

1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием определяет механизм сбора и перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием в целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий, финансируемых за счет средств Программы.

1.2. Заинтересованные лица — собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое и трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий, финансируемых за счет бюджетных средств, осуществляется по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее по тексту – Минимальный перечень, Дополнительный перечень).

1.4. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. О форме трудового участия

Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, представляется отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.